1. 	a) Bedenkenanmeldung wegen fehlender Ausführungsunterlagen

Einschreiben-Rückschein

Peter Müller

Meisterstraße 17

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Müller,

eine Überprüfung der uns zur Verfügung gestellten Ausführungsunterlagen hat ergeben, dass die Schal- u. Bewehrungspläne für den Gebäudeteil A unvollständig sind. Es fehlen folgende Unterlagen:

-

-

-

Wir fordern Sie gemäß § 3 Abs. 1 VOB/B auf, uns die fehlenden Unterlagen rechtzeitig zu übergeben. Gemäß dem Bauzeitenplan sollen die uns in Auftrag gegebenen Arbeiten am …………. beginnen. Wir benötigen daher die Pläne bis zum …………….

Für den Fall, dass uns die Ausführungsunterlagen nicht innerhalb der oben genannten Frist vorliegen, melden wir bereits jetzt Behinderung gemäß § 6 Abs. 1 VOB/B an.

Mit freundlichen Grüßen