11. 	b) Gemeinsames Aufmaß nach Kündigung eines Pauschalpreisvertrages

Einschreiben-Rückschein

Peter Müller

Meisterstraße 17

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Müller,

Sie haben den mit uns abgeschlossenen Bauvertrag nach § 8 Abs. 3 VOB/B gekündigt. Einer solchen Kündigung widersprechen wir ausdrücklich, weil wir mit der Ausführung unserer Bauleistungen/Mängelbeseitigungsarbeiten nicht in Verzug sind.

Da Sie durch Ihre Erklärung allerdings zum Ausdruck bringen, dass Sie an einer Fortführung unserer Leistungen nicht mehr interessiert sind und den Bauvertrag damit gemäß § 8 Abs. 1 VOB/B gekündigt haben, sind wir verpflichtet, die bis zum Kündigungszeitpunkt erbrachten Leistungen prüfbar abzurechnen. Hierfür ist die Erstellung eines gemeinsamen Aufmaßes erforderlich (§ 8 Abs. 7 VOB/B).

Wir schlagen für die Erstellung des Aufmaßes folgende Termine vor:

(zwei Alternativtermine angeben)

und bitten um eine kurze schriftliche Bestätigung bzw. Benennung von Alternativterminen, falls die von uns bestimmten Termine nicht in Betracht kommen sollten. Hierfür setzen wir Ihnen eine Frist bis zum

…..

Gleichzeitig verlangen wir die Abnahme der von uns bis zum Kündigungszeitpunkt erbrachten Leistungen, die gemeinsam mit dem Aufmaß erfolgen kann.

Mit freundlichen Grüßen