2. 	b) Zurückweisung von Behinderungsanzeigen

Einschreiben-Rückschein

Firma

Schmitz

Parkstraße 1

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Schmitz,

Sie hatten uns mit Schreiben vom ……………………. mitgeteilt, dass Sie angeblich in der Ausführung Ihrer Bauleistung behindert sind. Die von Ihnen hierfür vorgebrachten Gründe erkennen wir nicht an.

(zum Beispiel bei Behinderungsanzeigen wegen fehlender Ausführungspläne)

Tatsächlich haben Sie die Ausführungspläne bereits am ………………. und damit rechtzeitig erhalten. Die fristgemäße Übergabe der Ausführungspläne ist im Bautagebuch dokumentiert. Eine Behinderung wegen fehlender Pläne ist deshalb nicht eingetreten. Folglich bleibt es bei den im Vertrag vereinbarten Fristen und Sie werden zur Durchführung der in Auftrag gegebenen Arbeiten aufgefordert.

Mit freundlichen Grüßen