3. 	b) Zusatzleistungen nach § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B

Einschreiben-Rückschein

Firma

Schmitz

Parkstraße 1

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Schmitz,

Sie haben uns mit Schreiben vom ……………………. mitgeteilt, dass wir im Bereich der Garagenzufahrt, welche nicht Vertragsbestandteil ist, einen Bodenaustausch zum Zwecke der Vorbereitung von Pflasterarbeiten vornehmen sollen. Wir weisen darauf hin, dass es sich dabei nicht um erforderliche Leistungen zur Ausführung der uns in Auftrag gegebenen Arbeiten handelt. Demgemäß können nach § 1 Abs. 4 Satz 2 VOB/B uns diese Leistungen nur mit unserer Zustimmung übertragen werden. Wir verweisen auf das beigefügte Angebot, an das wir uns bis zum

…

gebunden halten. Im Rahmen dieses Angebotes sind wir nicht verpflichtet, die Ansätze aus der Auftragskalkulation für die Vertragsleistung fortzuschreiben. Wir sind berechtigt, die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung ortsüblichen Preise zu verlangen.

Mit freundlichen Grüßen