3. 	k) Zurückweisung von Nachtragsforderungen

Einschreiben-Rückschein

Firma

Schmitz

Parkstraße 1

Neuwied

Datum: ………………

Bauvorhaben Schillerstraße 17

Bauvertrag vom …………………

Sehr geehrte Damen und Herren,

sehr geehrter Herr Schmitz,

mit Schreiben vom ……………….. haben Sie einen Vergütungsanspruch nach § 2 Abs. 6 VOB/B angemeldet, weil Rohrverstopfungen durch Bauschutt, Gips und Mörtelreste zu beseitigen sind. Dieser Nachtragsforderung widersprechen wir, weil sich gemäß der Baubesprechung vom ………………. im Bautagebuch ergibt, dass Ihre Mitarbeiter bei Reinigungsmaßnahmen die Verschmutzung der Abflussrohre durch Bauschutt etc. verursacht haben. Aus diesem Grunde handelt es sich bei den nunmehr erforderlichen Reinigungsleistungen um Nachbesserungsarbeiten, zu denen Sie verpflichtet sind. Sie werden aufgefordert, die Leistungen unverzüglich auszuführen.

Mit freundlichen Grüßen